|  | INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ im. M. Nenckiego, Polskiej Akademii Nauk Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42 |
| --- | --- |

Warszawa, dnia 3 lipca 2017

Zapytanie ofertowe nr  62/2017

***  J E S I E Ń  2017  ***

na usługę

Wykonania prac remontowo-budowlanych

w okresie od 25 września do 27 listopada 2017

w

Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69 REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:

- Marek Mańkowski – Kierownik Działu Technicznego IBD

tel. 22 589 22 88

- Miłosz Skierniewski – Zastępca Kierownika Działu Technicznego IBD

e-mail: m.skierniewski@nencki.gov.pl; telefon kontaktowy: 22 589 25 29

Termin zgłaszania ofert:

nie później niż do dnia 8 września 2017, godz.10:00

Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej: 31 lipca godzina 11:30 i 28 sierpnia godzina 11:30, zbiórka przy bramie wjazdowej do Instytutu (Pasteura 3, Warszawa, bezpłatny parking na terenie Instytutu). Zamawiający może na życzenie Wykonawcy ustalić dodatkowy termin wizji lokalnej.

- Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie prac remontowo - budowlanych w pomieszczeniach Instytutu Biologii Doświadczalnej, ul Pasteura 3 w Warszawie, w pokojach gościnnych znajdujących się 
w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy zakres prac jest opisany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1) oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla Robót Budowlanych w Obiektach Kubaturowych (załącznik nr 2).

Wszelkie materiały użyte do wykonania remontu muszą posiadać stosowne certyfikaty/atesty ITB lub PZH – dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w chwili dostawy materiałów na teren prac remontowych.

Oferta nie zawierająca zestawienia materiałów z wyszczególnieniem: nazwy, opisu zastosowanego materiału, typu, ceny, zostanie odrzucona.

Wykonawca który zostanie wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu terminowego realizacji zamówienia oraz harmonogramu zaawansowania finansowego, jeżeli ubiega się o wynagrodzenie na postawie płatności częściowych. Harmonogram terminowy musi powstać w porozumieniu z Zamawiającym i będzie stanowił załącznik do umowy.

Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie, należy więc skalkulować w cenie oferty wszelkie roboty związane z zabezpieczeniem pomieszczeń polegającym np. na: osłonięciu folią urządzeń oraz zabezpieczenie podłóg w korytarzach w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych pomieszczeń, sprzątaniu powierzchni komunikacyjnych, sprzątanie pomieszczeń na bieżąco po codziennym wykonaniu prac, w celu usunięcia pyłu i kurzu.

Zamawiający nie posiada pomieszczeń socjalnych, które może udostępnić. Wykonawca musi zatem zabezpieczyć we własnym zakresie pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników (Istnieje możliwość postawienia na terenie IBD barakowozu/kontenera w uzgodnieniu z Zamawiającym.).

Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP i P.poż.

Rozpoczęcie realizacji zadania nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy w okresie wrzesień  - listopad 2017r.

Minimalny czas gwarancji na wykonane prace – 36 miesięcy

| harmonogram wykonania prac remontowych w hotelu- jesień 2017 roku. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miejsce wykonania prac | Wyszczególnienie | wrzesień | październik |  | listopad |
| Prace w części mieszkalnej budynku Zwierzętarni |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Klatka schodowa nr 1 | Remont klatki schodowej |  | 23 - | -6 |  |
| 2 | Klatka schodowa nr 2 | Remont klatki schodowej |  |  | 13 - 27 |  |
| 3 | Pokój gościnny nr 1 | Remont pokoju w tym cyklinowanie parkietu lub ułożenie paneli podłogowych (decyzja po rozpoczęciu prac) |  | 2 - 16 |  |  |
| 4 | Pokój gościnny nr 2 | Remont pokoju w tym cyklinowanie parkietu |  | 9 - 23 |  |  |
| 5 | Pokój gościnny nr 3 | Odnowienie pokoju |  | 16 - 30 |  |  |
| 6 | Pokój gościnny nr 6 | Remont pokoju w tym ułożenie paneli podłogowych |  |  | 6 - 20 |  |
| 7 | Mała klatka schodowa Zwierzętarnia | Odnowienie klatki schodowej wymiana drzwi wejściowych | 25 - 9 |  |  |  |

- Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena

Cenę oferty należy skalkulować na podstawie załączonych przedmiarów robót. Zmawiający wymaga aby kosztorysy oraz zestawienia materiałów zostały dołączone do oferty (dopuszcza się formę elektroniczną: na płycie CD, lub innym rodzaju nośnika do zapisu elektronicznego). Wszystkie materiały użyte do wykonania remontu muszą posiadać stosowne certyfikaty/atesty ITB lub PZH.

Oferta nie zawierająca zestawienia materiałów z wyszczególnieniem: nazwy, opisu zastosowanego materiału, typu, ceny, zostanie odrzucona.

Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie, należy więc skalkulować w cenie oferty wszelkie roboty związane z zabezpieczeniem pomieszczeń polegającym na: osłonięciu folią urządzeń będących
w sąsiedztwie wykonywanych robót, jeżeli będzie to konieczne, sprzątaniu powierzchni komunikacyjnych, ewentualnie sprzątanie pomieszczeń na bieżąco po codziennym wykonaniu prac, w celu usunięcia pyłu
i kurzu.

Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu terminowego realizacji zamówienia. Jeżeli wykonawca ubiega się o wynagrodzenie na postawie płatności częściowych zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu terminowego oraz harmonogramu zaawansowania finansowego. Harmonogram terminowy musi powstać w porozumieniu z Zamawiającym i będzie stanowił załącznik do umowy.

Zamawiający nie posiada pomieszczeń socjalnych, które może udostępnić, Wykonawca musi zatem zabezpieczyć we własnym zakresie pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników. Istnieje możliwość postawienia na terenie IBD barakowozu/kontenera w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz przepisami BHP
i P.poż. Przedmiar robót nie uwzględnia specyfiki organizacyjnej wymaganej przez Zamawiającego.

Oferta powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Kosztorys oraz zastawienie materiałów (wydruk lub na płycie CD),

- Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: CENA OFERTY MA OBEJMOWAĆ WSZYSTKIE ELEMNETY SKŁADOWE ZAMÓWIENIA – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego „formularz oferty”,

- Okres gwarancji na wykonaną usługę – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego „formularz oferty”

- Skany zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON, oraz zaświadczenia o nadaniu NIP, wybrany wykonawca przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o zamówienie,

- Oferty należy przesyłać na adres:

Instytut Biologii Doświadczalnej

ul. Ludwika Pasteura 3

02 – 093 Warszawa

Dział Techniczny – Miłosz Skierniewski

Prosimy oznaczyć ofertę: REMONT POMIESZCZEŃ GOŚCINNYCH W IBD PAN

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| l.p. | kryterium oceny | waga % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60% |
| 2. | Długość gwarancji: 36 m-cy-0pkt, 42 m-ce-2pkt, 48 m-cy-5pkt (max) | 40% |

- Dodatkowe informacje

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa,

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami,

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamieszczenia opinii o wykonawcy i sposobie realizacji przez niego zamówienia na portalu internetowym zbierającym opinie o usługodawcach np.: OPINEO.PL

Załącznik nr 1: formularz oferty

Nazwa Firmy………………………………………………………………………………

Adres…………………………………………………………………………………………..

Dane kontaktowe……………………………………………………………………….

| L.P. | Opis |  | Stosowne informacje (wpisuje Wykonawca) | Przyznana punktacja (wpisuje Zamawiający) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena za wszystkie elementy zamówienia | Cena brutto |  |  |
|  |  | Cena netto |  |  |
| 2. | Okres gwarancji |  |  |  |

______________________________________________________

Pieczęć firmy, data i podpis Wykonawcy

Razem liczba punktów……………………………….