Warszawa, dnia 02.03.2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 28/2020

na wykonanie modernizacji pomieszczeń nr 2.073, 2.074, 2.075

w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Marek Mańkowski – Zastępca Kierownika Działu Technicznego

e-mail: m.mankowski@nencki.edu.pl; telefon kontaktowy: 22 589-22-88

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 10.03.2020, do godz. 12:00

Lokalizacja obiektu, którego dotyczy Zapytanie Ofertowe:

Budynek główny Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa

Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 05.03.2020 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z p. Markiem Mańkowskim.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie modernizacji pomieszczenia nr 2.073, 2.074, 2.075 na I piętrze budynku Zwierzętarni w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie inwestorskim, stanowiącym przedmiar do sporządzenia oferty cenowej.

Zakres prac zawiera Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1a do zapytania ofertowego.

Gwarancja min. 24 miesięcy od dnia odebrania każdej z wymienionych prac protokołem bez zastrzeżeń (faktyczny termin gwarancji - zadeklarowany w ofercie przez Wykonawcę).

Termin realizacji zamówienia – Maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

2. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy wyliczony na podstawie Przedmiaru robót – Załącznik nr 1a. Oferta powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty ma obejmować: WSZYSTKIE ELEMNETY SKŁADOWE ZAMÓWIENIA wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisane w Przedmiarze robót (Załącznik nr 1a);

- Do oferty należy dołączyć min. dwie referencje ze zrealizowanych w przeciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych, z informacją, iż robota usługa została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustalonym terminem na jej wykonanie;

- Wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, skany zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP;

- Wykonawca musi prowadzić działalność nieprzerwanie w w/w zakresie usług od minimum 3 lat, potwierdzone stosownymi wpisami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej co może być przedmiotem weryfikacji Zamawiającego;

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.mankowski@nencki.edu.pl;

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Modernizacja pomieszczenia nr 2.073, 2.074, 2.075;

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej;

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował  następującym Kryterium wyboru oferty:

- cena - max 60 pkt (max 60 pkt. Punkty przyznawane są według wzoru: (cena oferty najkorzystniejszej/cena oferty badanej) x 60 pkt)

- termin realizacji – max 20 pkt (20 dni od dnia podpisania umowy -20 pkt, 25 dni od dnia podpisania umowy - 15 pkt, 30 dni – 10 pkt, 35 dni -5 pkt, powyżej 35 dni -  0 pkt).

- doświadczenie – max 20 pkt (2 referencje – 0 pkt, 3 referencje – 10 pkt, 4 i więcej referencji – 20 pkt)

3. Dodatkowe informacje

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.